大武崙森林運動公園第一期工程開工說明會會議紀錄
一、時間：109年5月11日上午10時00分
二、地點：基隆市武嶺街-基金一路129巷交叉口
三、主持人：基隆市政府杜簡任秘書國正 紀錄：王漢興
四、出（列）席人員：詳簽到表
五、主持人致詞：略。
六、業務單位報告：略。
七、與會單位建議事項及辦理情形：

序號	出席單位	詢問、建議事項	回覆、辦理情形
1	立法委員蔡適應服務處	施工期間請特別注意工地安全，並加強交通維護。	已責成施工單位加強工地安全措施及交通動線管理。
2	林副議長 / 沛祥	為利民眾機車停車需求，籃球場旁停車場建議不劃設停車格。	責成規劃設計單位研議取消劃設停車格。
3	莊議員錦田	停車場設置可臨接河川治理線，俾利增加停車空間。	本計畫停車場位置臨近大武崙溪，因邊坡落差大，如臨接河川治理線須增設擋土牆，惟因經費不足且涉及水土保持等事宜，停車場位置將依本既定計畫施作。
4	鄭議員愷玲	(1)籃球場旁空地用途? / (2)建議設置阻隔設施，避 / 免汽車停放。	(1)籃球場旁規劃設置人行通道 / 及機車停車格。 / (2)已責成規劃設計單位於空地 / 旁設置路緣石禁止汽車停放。
5	秦議員鉦	(1)機車停車位不足，建議 / 增設。 / (2)建議增設洗手枱，俾利 / 民眾運動後洗手。	(1)已責成規劃設計單位研議取 / 消劃設停車格，俾利民眾自行 / 調整停車。 / (2)安樂區公所刻正規劃於籃球 / 場周邊設置流動廁所及洗手 / 設施。
6	陳議員薇仲	(1)須加強汽、機車停車空 / 間管理，並於適當地點 / 設置引導標誌。 / (2)各設施地點須特別注意 / 積水問題。 / (3)建議完工後可開放周邊 / 民眾先行試用。	(1)將責成管理單位加強停放車 / 輛管理，並請規劃設計單位研 / 議設置停車引導標誌。 / (2)已責成施工單位於施工時加 / 強洩水坡度量測。 / (3)將協調施工單位於完工後無 / 安全顧慮情況下，先行開放周 / 邊民眾試用。
7	張議員淵翔	(1)建議增設充電設施。 / (2)建議增設行人穿越道。	(1)責成規劃設計單位研議辦理。 / (2)有關行人穿越道一案，轉請交 / 通管理單位研議辦理。
8	張議員之豪	極限運動設施須符合標準規範。	本一期工程簡易極限運動設施為適合小朋友使用之滑板、直排輪等簡易極限運動設施，業依基本規範並考量使用之安全性施作；未來二期工程內將規劃設置符合標準規範之極限運動設施。
9	王議員醒之	(1)請注意兒童遊戲區安全 / 地墊之材質、顏色挑選。 / (2)兒童遊遊戲區與極限設 / 施區界面如何分隔？ / (3)建議增設廁所。 / (4)請協調自來水公司，就 / 整體景觀、綠地環境進 / 行整理。	(1)責成規劃設計單位、承包商依 / 設計規範採購安全地墊。 / (2)兒童遊戲與簡易極限運動設 / 施區已規劃設置欄杆區隔。 / (3)安樂區公所業已規劃於周邊 / 設置流動廁所，刻正辦理採購 / 作業中。 / (4)就周邊綠美化及環境整理將 / 擇期邀請自來水公司召開協 / 調會，予以改善。
10	張議員耿輝	施工期間請特別注意交通、工地安全及施工品質。	已責成監造單位、承包商加強注意，並依設計規範施作。
11	俞議員叁發	(1)原兒童遊戲場邊坡水坑 / ，建議一併進行整治， / 以保障民眾安全。 / (2)籃球場及兒童遊戲區圍 / 網請加高。 / (3)建議增設廁所。	(1)原兒童遊戲場邊坡水坑為私 / 有地，已責成規劃設計單位加 / 強周邊安全圍籬設置，以保障 / 民眾安全。 / (2)已責成規劃設計單位研議辦 / 理。 / (3)安樂區公所業已規劃於周邊 / 設置流動廁所，並辦理採購作 / 業中。
12	陳議員明建	請協調高速公路局於高架橋護欄周邊設置截水設施。	將擇期與高速公路局協調研議設置截水設施。

八、決議：請業務單位就各與會單位人員意見儘速研議辦理。
九、散會：11時40分