( )基府都拆字第 號建造執照施工計畫書
        ●本施工計劃書不適用雜項整地工程
安 / 全 / 圍 離 / 標 / 示 / 板	1 ( ˇ )1.2公厘厚鋼鈑 / 或金屬板 / 2 ( )0.9公分厚夾板 / 3 ( )1.5公分厚木板 / 4 ( )利用原有磚造圍 / 牆或天然屏障	採用上述打勾處之材料高度2.4公尺以上並漆草綠色油漆， / 並於圍籬上方設立警示燈及危險標示，不塗繪任何廣告，於 / 竣工前拆除。 / 施工大門出入口處設立標示板註明工程名稱、建照號碼、設 計人、承造人(含主任技師)、監造人。 / (三) 設置範圍規格詳圖☆如附件( )。
機具材 / 料置放 / 地點	1( ˇ )本工程所使用之建材及施工器具均放置於安全圍籬內，並保持基地周圍環境道路 / 整潔。☆如附件( )。 / 2 ( )本工程地下層全部開挖，建材及施工器具均放置於棧橋構台。☆如附件( )。
鷹架護 / 籬護網 / 規格	1 ( ˇ )鋼管或鋼框鷹架 / 2( )竹製鷹架(六樓以下始可採用)	鷹架外部設置20#鍍鋅鐵絲網並加PVC帆布護網並於一樓頂處加設斜撐護籬每肆層加一處斜撐護籬，以此類推，超出建築線或地界線部份使用吊式鷹架，在鄰房上空於搭設前應先與鄰房取得協調後始得搭設，並於本施工計畫書內附切結書乙份以示負責。 / 規格詳圖☆如附件( )。
安 / 全 / 走 / 廊	1 ( )本工程屬於重要道路需搭設行人安全 / 走廊。 / 2 ( ˇ )本工程不屬於重要道路故不需搭設行 / 人安全走廊。			安全走廊淨寬1.30公尺淨高2.40公尺走廊內設照明設備並於本工程竣工時拆除。設置範圍☆如附件( ) / 規格詳圖☆如附件（ ）。
借 / 用 / 道 / 路 / 情 / 形	1 ( )本工程正面未達四公尺巷道 / 不得借用道路 / 2 ( )本工程正面，面臨 公尺道路需借用道路 公尺 / 3 ( ˇ )本工程無需借用道路。 / 4 ( )本工程正面，面臨 公尺道路但因道路出入頻繁故不借用道路。		道路四公尺以上未達六公尺使用寬度不得超過一公尺。借用範圍☆如附件( ) / 道路六公尺以上未達十二公尺使用寬度不得超過一.五公尺。借用範圍☆如附件( ) / 道路十二公尺以上使用寬度不得超過二.0公尺。 / 借用範圍☆如附件( )
吊 高 / 設 備	建築物施工場所用起重或吊高設備作業時，應考慮其安全性，並派員身著鉻黃色衣服，手持指揮旗疏導交通，禁止任意佔用道路，妨礙通行。
污 損 / 道 路	建築工程地區有污損周圍路段者，應即以混凝土或瀝青混凝土等材料暫時加以舖平或清除泥磚，以維持施工環境清潔，車輛之輪胎應刷洗乾淨後始得駛離工地。
騎 / 樓 / 設 / 施	1 ( )本工程騎樓頂版灌漿完成一個月內打通騎樓，並將安全圍籬往騎樓內移，以利行 / 人通行，但鄰接騎樓未打通前不在此限。 / 2 ( ˇ )本工程無騎樓。
垃 圾 / 清 除	建築物施工場所利用垃圾滑槽或車輛等清運殘渣時，為免飛散，應以帆布或木板加以設置防護裝置。
安 全 / 護 籬	建築物施工場所可能發生跌落事故之處所，如昇降機坑孔道、吊孔各樓層之開口、樓梯等應加揭危險標誌並設置1.10公尺以上之安全護欄。
排水護 / 籬材料	建築物施工場所應規劃基地排水設施，基地四周原有排水溝應隨時保持暢通，其車輛出入口處用鐵板蓋於水溝上，其餘得以適當材料護蓋。
地下室施 / 工抽水及 / 污水處理	於適當處設置污水沉澱池，使污水澄清後再排入公共排水溝，污水沉澱池之構造☆如附件( )
工 作 / 時 間	本工程工作時間從AM8:00時至PM5:00時止，若因工程需趕工加班不得超出PM22:00時，以不妨礙鄰居安寧為原則。
行 / 道 / 樹 / 及 / 公 / 共 / 設 / 施 / 防 / 護	1 ( ˇ )本工程前無行道樹。 / 2 ( )本工程前有行道樹，並於本工程開工前將行道樹用三分厚夾板維護行道樹幹以維護樹木安全並漆上草綠色油漆於本工程竣工前拆除恢復原狀。 / 3 ( )本工程基地前無公共排水溝。 / 4 ( )本工程基地前於車輛出入口處公共排水溝上加蓋9MM厚鐵板保護其公共排水溝並隨時保持排水溝暢通。 / 施工場所之周圍道路、既成巷道、鄰近房屋、排水溝渠、下水道與人孔、給水管與止水栓、 / 瓦斯管、消防栓、電力電纜、交通號誌、公車站牌、電線桿、行道樹、人行地下道、陸橋、 / 公共護欄、路燈等公共設施均應予詳加調查，隨時與有關主管單位協調維護、迂迴施工臨 / 時移設等對策。
工寮及 / 樣品屋 / 設 置	1 ( ˇ )本工程不設置工寮、樣品屋。 / 2 ( )本工程需設工寮、樣品屋並於本工程竣工前拆除。平面圖、立面圖、位置圖。☆如附件( )
土方開 / 挖安全 / 措施	1( ˇ )本工程挖土深度在一.五公尺以下免安全措施。 / 2 ( )本工程採自然開挖。☆如附件( )。 / 3 ( )本工程開挖層支撐安全措施☆如附件( )並於施工中隨時注意鄰房安全。
餘 / 土 / 處 / 理	1 (ˇ )本工程剩餘土石方為 立方公尺。☆如附件( ) / 2 ( )本工程無剩餘土石方。☆如附件( )
道路標 / 高及各 / 層樓高	道路標高以設計圖說為準。 / 各層樓高以核准立面圖說為準。
鋼筋材 / 料應力	本工程所用鋼筋在工廠加工後載運至工地組合，其材料應力Fy=2800Kg/cm2端部均加彎 勾，樑柱鋼筋並特別加強，並均採用商檢局檢驗合格證明產品。
拆除 / 舊有 / 房屋 / 安全 / 措施 施	1 ( ˇ )本工程為原有空地。 / 2 ( )本工程為增建工程，無需拆屋。 / 3 ( )本工程原有建築物於本施工計畫書准予備查後在建築師督導下作妥安全措施再進 / 行拆除。
預拌混 / 凝土材 / 料應力	本工程使用預拌混凝土用壓力車推送其材料應力Fc =210Kg/cm2。
複 / 丈 / 地 / 界	1 ( )本工程為原有建築物垂直增建，前已辦理複丈，本次免再複丈。 / 2 ( ˇ )本工程已複丈地界。☆如附件( )地政事務所99年05 月28日基安地所二字第0990004803號函影本。
地下室開挖是否需要設置構 / 台及棧橋	1 ( )本工程地下層外有多處空地，故無需設置構台及棧橋。 / 2 ( )本工程因地下層開挖面積過大，故必須設置構台及棧橋。☆如附件( )
使 用 / 道 路	承造人在建物施工中不得損及道路、溝渠等公共設施；如必須損壞時，應先申報各該主管機關核准，並規定施工期間之維護標準及責任，及損壞原因消失後之修復責任與期限，始得進行該部份工程，施工期間如有車輛等需暫時性使用道路，應向警察局交通隊申請。
開 工	本工程預定 100年06月 24 日開工，放樣另行報驗。
施工程 / 序及預 / 定進度	本工程報驗範圍為開工、放樣、基礎、一樓頂版 、二樓頂版、三樓頂版、四樓頂版、五樓頂版（屋頂版）。 / ☆如附件( )